Информация

- по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств на озеленение и содержание зеленых насаждений, анализ достигнутых результатов за 2022-2023 гг. и текущий период 2024 года, с элементами аудита закупок товаров, работ, услуг»

- Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Великие Луки, утвержденного решением Великолукской городской Думы от 17.02.2012 № 12 (в ред. от 17.05.2024), п. 1.4. Плана работы Контрольно-счетной палаты города Великие Луки на 2024 год, утвержденного приказом от 29.12.2023 № 01-03/33 (в ред. от 25.04.2024), приказ Контрольно-счетной палаты города Великие Луки 30.05.2024 № 01-03/13.

- Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контроля по использование средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Благоустройство города Великие Луки» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Великие Луки», направленных на организацию мероприятий по озеленению города Великие Луки.

- Цель контрольного мероприятия: анализ нормативно-правовых актов, проверка фактически выполненных работ по озеленению города, проверка достоверности финансовых операций, бюджетного учета, бюджетной и иной отчетности, целевого использования средств местного бюджета, анализ состояния зеленых насаждений.

- Объект контрольного мероприятия: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки» (далее – Управление ЖКХ).

- Проверяемый период: 2022-2023 годы и текущий период 2024 года.

- Срок проведения проверки на объекте: с 10 июня по 29 августа 2024 года.

- По результатам проведения контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки в деятельности Управления ЖКХ в 2022-2024 годах при реализации муниципальных контрактов, исполнителем по которым являлось МП «Зеленхоз» г. Великие Луки. Кроме того, установлены нарушения и недостатки при применении законодательства о закупках, правил бюджетного учета имущества, осуществления Управлением ЖКХ контроля за состоянием и надлежащей эксплуатацией зеленых насаждений.

8. Наличие возражений или замечаний руководителей объектов контрольного мероприятия по его результатам: по результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки, который подписан без разногласий.

9. Требования (предложения):

Управлению ЖКХ с целью устранения выявленных нарушений и недостатков, недопущения их в дальнейшем направлено представление, исполнение которого находится на контроле.

Для сведения и принятия соответствующих мер в Администрацию города Великие Луки направлено информационное письмо, содержащее, в том числе, предложения о необходимости доработки Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Великие Луки».

В соответствии с соглашением о взаимодействии материалы проверки направлены в Прокуратуру города Великие Луки.