
ПРОЕКТ



ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

г. Великие Луки

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в городе Великие Луки»

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=16AC6B2A610481CDFE20C0A9E3694CCB1DD5E03B2541A5664978783CC31E726CE281DE7257284FBBd0o3L) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=16AC6B2A610481CDFE20C0BFE00511C31ED7B7332647AA39142723619417783BA5CE873013264CB30275B8dFoCL) Администрации города Великие Луки от 07.10.2024 №2662 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Великие Луки», [статьей 34](consultantplus://offline/ref=16AC6B2A610481CDFE20C0BFE00511C31ED7B7332647AA321C2723619417783BA5CE873013264CB3027DBEdFoAL) Устава муниципального образования «Город Великие Луки», Администрация города Великие Луки постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P28) «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки» в соответствии приложением.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Великие Луки от 30.12.2022 № 3690 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Великие Луки» с 01.01.2025 года.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Великие Луки от 02.04.2024 № 804 «О внесении изменений в постановление Администрации города Великие Луки от 30.12.2022 № 3690 «Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Великие Луки»

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

5. Отделу по связям с общественностью и информационному обеспечению Администрации города Великие Луки опубликовать настоящее постановление в газете «Великолукская Правда» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Город Великие Луки» velikieluki.gosuslugi.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы Администрации города Великие Луки по сферам ведения.

Глава Администрации города А.Г. Беляев

Согласовано:

Первый заместитель Главы

Администрации города В.Б. Каменский

Заместитель Главы

Администрации города С.В. Бураченок

по экономике и финансам

Начальник Финансового управления

Администрации города Н.В. Дмитриева

Начальник правового управления

Администрации города М.Е. Максимова

Управляющая делами Администрации

города Н.В. Ильина

Проект постановления вносит:

И.о. начальника управления ЖКХ А.В. Андреев

Исполнитель: МУ «УЖКХ г. Великие Луки»

(Пщелко Юлия Александровна т. 3-26-89)

Рассылка:

Финансовое управление – 1 экз.

Администрация города – 1 экз.

УЖКХ- 1 экз.

Приложение к постановлению

Администрации города Великие Луки

\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ВЕЛИКИЕ ЛУКИ»**

**Раздел I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Полномочия Администрации муниципального образования "Город Великие Луки" в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены соответствующими пунктами [статьи 14](consultantplus://offline/ref=16AC6B2A610481CDFE20C0A9E3694CCB1DD4E0372246A5664978783CC31E726CE281DE7755d2oEL) Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [статьей 4](consultantplus://offline/ref=16AC6B2A610481CDFE20C0BFE00511C31ED7B7332647AA321C2723619417783BA5CE873013264CB30274B9dFo3L) Устава муниципального образования "Город Великие Луки" и являются наиболее актуальными для жителей города Великие Луки, так как определяют состояние инфраструктуры города.

Программа «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки» нацелена на обеспечение практической реализации комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание условий для системного повышения качества и комфорта на территории города Великие Луки.

Качество окружающей среды в городе Великие Луки определяется степенью негативного воздействия хозяйственной деятельности человека на атмосферный воздух, поверхностные воды, почву, зеленые насаждения, биологические виды, а также геологическую среду.

Принимая во внимание рост количества автотранспортных средств, зарегистрированных на территории города, а также рост производства и распределения электроэнергии, суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в ближайшие годы будет расти. В настоящее время зеленые насаждения нуждаются в обновлении, и только комплексный подход к благоустройству дворовых и общественных территорий позволит обеспечить их сохранность, повышение устойчивости зеленых насаждений. Зеленые насаждения, расположенные на улицах и дворовых территориях, в большей степени подвержены вредным воздействиям по сравнению с насаждениями скверов и парков, что приводит к их преждевременному старению, потере декоративного вида и гибели. Происходит ухудшение санитарного состояния деревьев, снижаются их защитные свойства. Количество высаживаемых деревьев не восполняет потери, связанные со сносом деревьев, усохших до полного прекращения роста, а также попадающих в зоны застройки. В связи с этим возникает необходимость проведения мероприятий по высадке новых саженцев.

Объекты благоустройства дворовых территорий за период эксплуатации пришли в состояние, не отвечающее в полной мере современным требованиям. Значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям имеет высокую степень износа. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий и проездов к дворовым территориям.

Благоустройство и содержание общественных территорий в населенных пунктах является важным направлением деятельности органов местного самоуправления. На сегодняшний день требуется создание новых игровых и спортивных площадок в жилых микрорайонах.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства основными задачами являются подготовка и контроль мероприятий, выполнение работ, услуг по озеленению, содержанию мест захоронений и других мероприятий, связанных с благоустройством города Великие Луки.

Для реализации вышеуказанных задач необходимо обеспечение по обслуживанию общественных кладбищ, прочих мероприятий по благоустройству города, городского пляжа, по отлову безнадзорных животных на территории города Великие Луки и ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории МО «Город Великие Луки», а также создание благоприятных условий и стимулов для реализации права участия населения в осуществлении местного самоуправления с развитием институтов территориального общественного самоуправления и поддержку местных инициатив.

Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории города Великие Луки осуществляется в рамках Постановления Администрации Псковской области от 31.07.2015 № 357 «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Псковской области» (вместе с «Положением о порядке предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Псковской области»).

Деятельность по обращению с животными без владельцев на территории города Великие Луки осуществляется в рамках Постановления Администрации Псковской области от 06.05.2022 № 181 «О порядке предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными без владельцев» (вместе с «Положением о порядке предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными без владельцев»).

Реализация программы позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий города, а также повысить эффективность и результативность расходования бюджетных средств.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

РАЗРАБОТАННЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Адресный [перечень](#P346) объектов благоустройства программы (приложение № 1 к программе);

- минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовой и общественной территорий ([приложение № 2](#P402) к программе);

- [порядок](#P454) и форма трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территорий многоквартирного дома (приложение № 3 к программе);

- [порядок](#P473) отбора для включения в адресный перечень дворовых территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки» (приложение № 4 к программе);

- порядок информирования населения о ходе выполнения муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Великие Луки", в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках муниципальной программы ([приложение № 5](#P736) к программе).

Приложение № 1

к программе

«Формирование современной городской

среды в городе Великие Луки»

Адресный перечень объектов благоустройства программы

"Благоустройство дворовых и общественных территорий"

|  |  |
| --- | --- |
| N  п/п | Адрес |
| Дворовые территории | |
| 2025 год | |
| 1 |  |
| ... |  |
| Общественные территории | |
| 2025 год | |
| 1 | Пешеходная зона у дома 86А на просп. Гагарина в г. Великие Луки |
| 2 | Городской пляж возле д. 1 корп. 1 на ул. Рабочей в г. Великие Луки |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства территории программы «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки»

|  |  |
| --- | --- |
| Объекты недвижимого имущества | |
| 1 |  |
| 2 |  |
| ... |  |

Муниципальное образование «Город Великие Луки» вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией.

Также муниципальное образование «Город Великие Луки» вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные настоящей муниципальной программой.

До включения дворовых территорий в муниципальную программу должны быть проведены мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

В период проведения муниципальной программы необходимо проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий установлена в соответствии с абзацем «к» подпункта 1 пункта 4 раздела II Положения о порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предусмотренных программой «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки" Государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW351&n=100096&dst=100032) Псковской области "Формирование современной городской среды», на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 25 декабря 2023 г. № 510.

Приложение № 2

к программе

«Формирование современной городской

среды в городе Великие Луки»

**Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовой и общественной территорий**

I. Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек, мусорных урн;

4) устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки;

5) оборудование автомобильных парковок;

6) замена люков и регулирование крышек колодцев;

7) устройство открытых водоотводных систем дворовых проездов;

8) озеленение дворовых территорий;

9) установка ограждений вдоль проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

10) установка информационных щитов.

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) установка декоративных малых архитектурных форм;

4) установка беседок;

5) разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории);

6) иные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; устройство ограждения земельного участка многоквартирного дома).

Для проведения работ из дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий необходимо предоставить протокол общего собрания с подтверждением финансового участия собственников жилых помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, в размере не менее 20 процентов стоимости выполненных работ.

II. Перечень видов работ по благоустройству

общественных территорий

1. Установка скамеек.

2. Установка мусорных урн.

3. Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей).

4. Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки.

5. Установка, ремонт и реконструкция ограждений.

6. Установка автобусных остановок.

7. Озеленение общественных территорий (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, создание газонов).

8. Установка указателей с указанием названий улиц.

9. Установка информационных щитов.

10. Установка декоративных малых архитектурных форм.

11. Разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории).

12. Иные виды работ по благоустройству общественных территорий (установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена люков и регулирование крышек колодцев; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; оборудование парковок; оборудование детских площадок; оборудование спортивных площадок; устройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок; устройство нового или ремонт существующего покрытия; установка бортового камня; установка новых и ремонт существующих памятников, памятных знаков и благоустройство территории вокруг них; работы по устройству зон отдыха у воды (пляжи, набережные, родники); устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа; устройство фонтанов, обустройство площадок для выгула домашних животных).

Приложение N 3

к программе

«Формирование современной городской

среды в городе Великие Луки»

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц

в реализации мероприятий по благоустройству дворовой

территории многоквартирного дома

В настоящем Порядке к заинтересованным лицам относятся собственники помещений в многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в форме трудового участия.

Организация трудового участия в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением, принятым общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, подтверждающего решение о трудовом участии, а также форма участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома предоставляется вместе с заявкой на участие в отборе дворовой территории многоквартирного дома для включения в муниципальную программу.

Порядок подачи заявки изложен в [приложении № 4](#P473) к настоящей программе.

Приложение N 4

к программе

«Формирование современной городской

среды в городе Великие Луки»

ПОРЯДОК

отбора для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов для включения в программу «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок отбора дворовых территорий для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов для включения в программу «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки» (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения единого подхода к отбору дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) для включения в программу, мероприятия которой направлены на повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД.

1.2. В настоящем Порядке под дворовой территорией МКД понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автомобильных средств, тротуарами и дорогами, подъездами и подходами к территориям, прилегающим к МКД.

1.3. Отбор дворовых территорий МКД для включения в программу проводится Общественной комиссией, образуемой Администрацией города Великие Луки, по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки» (далее - Общественная комиссия), утвержденной постановлением Администрации города Великие Луки.

1.4. Целями отбора являются:

1) совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий;

2) развитие механизмов инициативного бюджетирования;

3) организация широкого общественного участия.

1.5. Отбор дворовых территорий МКД проводится Общественной комиссией на основании предложений (заявок), предоставленных заинтересованными лицами.

1.6. В настоящем Порядке к заинтересованным лицам (далее - заявители) относятся собственники помещений МКД.

1.7. Дворовая территория МКД, расположенная на территории города Великие Луки, подлежащая обязательному благоустройству, включается в программу по итогам рассмотрения и оценки предложений заявителей.

1.8. Уполномоченной организацией по проведению отбора является МУ «УЖКХ Администрации города Великие Луки» (далее - Организатор отбора).

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МКД В ПРОГРАММУ

2.1. Условиями для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД для подготовки программы являются:

1) наличие финансовых средств, предусматривающих не менее 2/3 объема средств для проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД в рамках реализации программы;

2) совокупность территорий, прилегающих к МКД, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автомобильных средств, тротуарами и дорогами, подъездами и подходами к территориям, прилегающим к МКД;

3) включение МКД в региональную программу капитального ремонта общего имущества в МКД;

4) наличие акта обследования дворовой территории МКД, составленного при участии представителей организации, осуществляющей управление МКД;

5) наличие принятого решения общим собранием членов товарищества собственников жилья и (или) общим собранием собственников помещений в МКД (протокол собрания собственников МКД):

- об участии в программе;

- о включении дворовой территории МКД в адресный перечень участников муниципальной программы;

- о согласовании проекта (схемы) благоустройства дворовой территории МКД;

- о форме трудового и/или финансового участия заявителей в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД в соответствии с условиями программы исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории МКД, в случае если необходимость такого участия предусмотрена органами государственной власти Псковской области;

- о включении/невключении в состав общедомового имущества МКД оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории МКД в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- о готовности/неготовности к обязательному последующему содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий программы, за счет средств собственников помещений МКД;

- о разработке и согласовании дизайн-проекта дворовой территории МКД, изготовленного специализированной организацией либо силами участника отбора в упрощенном виде - схематичное изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, включающего схему и текстовую часть размещения элементов благоустройства с обозначениями (малые архитектурные формы, элементы озеленения, парковки, проезды, тротуары, пешеходные дорожки и т.д.), согласованную с сетевыми предприятиями и организациями города Великие Луки, в ведении которых находятся коммуникации, попадающие в зону предполагаемого благоустройства;

- расчет либо сметный расчет планируемых работ благоустройства дворовой территории МКД;

- об уполномоченном лице, которое от имени всех собственников помещений в МКД представляет предложения, участвует в осуществлении контроля, приемки работ по благоустройству дворовой территории МКД и принимает участие в решении других вопросов, связанных с реализацией программы.

2.2. Дворовая территория МКД не подлежит включению в программу в случае признания МКД, расположенного на дворовой территории, аварийным и подлежащим сносу.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОТБОРА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Участие заявителей в процессе принятия решений и реализации проектов благоустройства дворовых территорий МКД осуществляется следующим образом:

1) совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий МКД, инвентаризация проблем и потенциалов соответствующей дворовой территории;

2) определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной соответствующей дворовой территории МКД;

3) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения;

4) консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории МКД;

5) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории МКД;

6) участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории МКД, обсуждение решений с профильными специалистами, с лицами, осуществляющими управление МКД;

7) согласование проектных решений с участниками процесса проектирования, заявителями проходит с участием профильных специалистов, а также лиц, осуществляющих управление МКД;

8) осуществление общественного контроля собственников помещений МКД включает возможность контроля со стороны любых заинтересованных сторон.

Организуются встречи с представителями Советов МКД, общественных организаций, лицами, осуществляющими управление МКД, и их объединениями, в целях разъяснения им возможностей предоставления собственниками помещений МКД предложений о благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ

В ОТБОРЕ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД

Организатор отбора готовит извещение о проведении отбора, которое подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Великие Луки» в сети Интернет velikieluki.gosuslugi.ru.

В извещении указываются сроки приема и рассмотрения предложений об участии в отборе дворовой территории МКД, адреса для направления предложений.

Предложение об участии в отборе дворовой территории МКД (далее - заявка).

К заявке прилагаются следующие документы:

1) копии протоколов общих собраний собственников помещений МКД, оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и принятыми решениями;

2) акт обследования благоустройства дворовой территории МКД, составленный при участии представителей организации, осуществляющей управление МКД. Предоставление акта осмотра благоустройства дворовой территории МКД, составленного без участия представителей организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, является основанием для отклонения заявки;

3) дизайн-проект дворовой территории МКД, изготовленный специализированной организацией либо силами участника отбора в упрощенном виде - схематичное изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, включающий схему и текстовую часть размещения элементов благоустройства с обозначениями (малые архитектурные формы, элементы озеленения, парковки, проезды, тротуары, пешеходные дорожки и т.д.), согласованную с сетевыми предприятиями и организациями города Великие Луки, в ведении которых находятся коммуникации, попадающие в зону предполагаемого благоустройства.

В случае отсутствия дизайн-проекта дворовой территории МКД на момент подачи документов для участия в отборе и принятом решении о разработке и утверждении дизайн-проекта дворовой территории МКД, изготовленного специализированной организацией либо силами участника отбора в упрощенном виде - схематичное изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, до даты окончания срока подачи заявок для участия в отборе, к пакету документов прилагается копия протокола общего собрания собственников МКД, содержащего указанное решение. Дизайн-проект, включающий схему размещения элементов благоустройства с обозначениями (малые архитектурные формы, элементы озеленения, парковки, проезды, тротуары, пешеходные дорожки и т.д.), согласованную с сетевыми предприятиями и организациями города Великие Луки, в ведении которых находятся коммуникации, попадающие в зону предполагаемого благоустройства, предоставляется дополнительно до даты окончания срока подачи заявок для участия в отборе.

Непредставление дизайн-проекта либо схематичного изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий или предоставление его по истечении срока приема заявок на участие в отборе, указанного в извещении о проведении отбора, является основанием для отклонения заявки;

4) расчет либо сметный расчет планируемых работ благоустройства дворовой территории МКД.

Заявка подается в электронном виде и на бумажном носителе в МУ «УЖКХ Администрации города Великие Луки" по адресу: Псковская обл., г. Великие Луки, пр. Гагарина, д. 13, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.

Подача заявки осуществляется в сроки, указанные в извещении о проведении отбора.

Все листы заявки на участие в отборе и прилагаемые документы к ней на участие в отборе должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны участником отбора.

Для юридических лиц заявка на участие в отборе должна быть скреплена печатью участника отбора.

В отношении одной дворовой территории МКД может быть подана только одна заявка на участие в отборе.

В случае если МКД, расположенные в одной дворовой территории, находятся в управлении нескольких организаций, заявка подается от имени уполномоченных лиц, определенных протоколами общих собраний собственников МКД.

Заявки на участие в отборе регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявок на участие в отборе в порядке очередности поступления. На заявке на участие в отборе ставится отметка о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Заявки на участие в отборе, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, не регистрируются и возвращаются участнику отбора.

По окончании срока приема документов МУ "УЖКХ Администрации города Великие Луки" передает заявки с документами на рассмотрение в Общественную комиссию.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МКД ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

В АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫ

Общественная комиссия после получения заявок с документами в течение 5 рабочих дней рассматривает и оценивает представленные заявки и необходимые документы участников конкурсного отбора, о чем составляет протокол рассмотрения и оценки представленных участниками отбора дворовых территорий МКД (далее - протокол).

Для оценки заявок конкурсного отбора дворовых территорий МКД используются следующие группы критериев:

а) технические критерии;

б) организационные критерии;

в) финансовые критерии.

Оценка заявок по критериям конкурсного отбора осуществляется Общественной комиссией в соответствии с балльной шкалой показателей [критериев](#P581) оценки заявок для включения многоквартирных домов в адресный перечень дворовых территорий МКД согласно критериям оценки, установленным приложением № 1 к настоящему Порядку.

Отбор МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД для формирования программы осуществляется в конкурентных условиях, для чего используется ранжирование заявок по сумме баллов, присваиваемых каждой заявке при ее оценке, и ограничивается объемом финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы, компактное расположение и включение данных МКД в региональную программу капитального ремонта общего имущества в МКД.

В случае если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, то приоритет отдается той дворовой территории, по которой документы представлены в наиболее ранний период.

В случае если МКД расположены в границах одной дворовой территории, то общее количество баллов, набранных каждым домом, суммируется и делится на количество МКД, расположенных на данной территории.

Общественная комиссия по результатам оценки представленных заявок составляет протокол, который подписывается членами комиссии, и в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляет его в МУ «УЖКХ Администрации города Великие Луки» для формирования проекта программы на соответствующий период для размещения его в течение 5 рабочих дней на официальном сайте.

Протокол является основанием для включения объектов в программу с последующим проведением конкурсных процедур по выбору исполнителей работ по благоустройству дворовых территорий МКД.

По окончании выполнения работ по благоустройству дворовых территорий МКД уполномоченное собственниками помещений лицо подписывает акт приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания. После подписания сторонами акта приема-передачи уполномоченное лицо собственников помещений МКД доводит сведения о включении объектов внешнего благоустройства в состав общего имущества МКД до управляющей организации в целях расчета затрат на содержание и ремонт принятых объектов внешнего благоустройства и соответственно включения данных затрат в тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД.

Приложение № 1

к Порядку

отбора для включения в адресный перечень дворовых

территорий многоквартирных домов для включения в программу

«Формирование современной городской среды

в городе Великие Луки»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

конкурсного отбора заявок для включения многоквартирных домов в адресный перечень по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в городе Великие Луки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования критерия | Количество баллов |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Технические критерии | | | |
| 1. | Продолжительность эксплуатации дворовой территории МКД после ввода в эксплуатацию или последнего ремонта дворовой территории МКД: |  |
| от 41 и более лет | 10 |
| от 31 до 40 лет | 8 |
| от 21 до 30 лет | 6 |
| от 16 до 20 лет | 4 |
| от 10 до 15 лет | 2 |
| до 10 лет | 1 |
| 2. | Наличие ранее проведенного капитального ремонта дворовой территории МКД | | |
|  | - капитальный ремонт не производился в течение 10 лет | 8 |
| - капитальный ремонт не производился в течение 15 лет | 10 |
| - капитальный ремонт не производился менее 10 лет | 1 |
| 3. | Техническое состояние дворовой территории МКД не соответствует установленным требованиям | | |
| а) детское игровое оборудование |  |
| - наличие | 0 |
| - отсутствие | 6 |
|  | б) малые архитектурные формы |  |
|  | - наличие | 0 |
|  | - отсутствие | 6 |
| II. Организационные критерии | | | |
| 1. | Доля собственников помещений МКД, принявших решение и проголосовавших за ремонт дворовых территорий, от общего числа собственников помещений в МКД, в том числе: |  |
| - более 90%; | 10 |
| - от 71% до 90%; | 8 |
| - свыше 50% до 70% | 6 |
|  | - наличие дизайн-проекта, изготовленного специализированной организацией в соответствии с действующими нормами и правилами, законодательством Российской Федерации в части безопасности и доступности, включающего схему размещения элементов благоустройства с обозначениями (малые архитектурные формы, элементы озеленения, парковки, проезды, тротуары, пешеходные дорожки и т.д.) и расчет/сметный расчет планируемых работ, иное по усмотрению заявителей; | 10 |
| - наличие дизайн-проекта, изготовленного силами заявителей, в том числе включающего схему размещения элементов благоустройства с обозначениями (малые архитектурные формы, элементы озеленения, парковки, проезды, тротуары, пешеходные дорожки и т.д.) и расчет либо сметный расчет планируемых работ, иное по усмотрению заявителей; | 8 |
| - содержащего только схему размещения элементов благоустройства с обозначениями (малые архитектурные формы, элементы озеленения, парковки, проезды, тротуары, пешеходные дорожки и т.д.), или расчет либо сметный расчет планируемых работ, или иное по усмотрению заявителей | 4 |
| III. Финансовые критерии | | | |
| 1. | Финансовая дисциплина собственников помещений в МКД (размер суммарной задолженности за коммунальные услуги (свет, вода, газ), по содержанию жилья, содержанию общего имущества МКД): [<\*>](#P671) |  |
| 0% задолженности от общей суммы начислений | 10 |
| от 0,1% до 5% | 7 |
| от 5,1% до 10% | 4 |
| свыше 10,1% | 0 |
| 2. | Трудовое и/или финансовое участие собственников помещений МКД: [<\*\*>](#P672) | | |
| Трудовое и/или финансовое участие собственников помещений МКД | 10 |
| отсутствие трудового и/или финансового участия собственников помещений МКД | 0 |

--------------------------------

<\*> Для оценки критерия берутся данные на первое число месяца, в котором проводится отбор дворовой территории.

<\*\*> В случае если необходимость такого участия предусмотрена органами государственной власти Псковской области.

Критерии отбора муниципальной территории общего пользования для в включения в программу «Формирование современной городской среды в городе Великие» общественной территории общего пользования, подлежащей благоустройству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Количество баллов |
| 1. | Отсутствие проведения работ по благоустройству общественной территории за последние 5 лет | 10 |
| 2. | Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории (к оценке принимаются не более 10 обозначенных проблем) | от 1 до 10 (из расчета 1 проблема - 1 балл) |
| 3. |  |  |
| 3.1. | - жители и гости города (в случаях расположения общественной территории в центральной части города, вблизи вокзалов, автостанций, аэропортов, учреждений и объектов культуры, торгово-развлекательных комплексов и иных мест массового посещения); | 10 |
| 3.2. | - жители города (в случаях расположения общественной территории за пределами центральной части города); | 8 |
| 3.3. | - ограниченное число жителей города (в случаях расположения общественной территории за пределами центральной части города, востребованности общественной территории, в основном среди проживающих в непосредственной от нее близости) | 6 |
| 4. | Наличие дизайн-проекта общественной территории: |  |
| 4.1. | - изготовленного специализированной организацией в соответствии с действующими нормами и правилами, законодательством Российской Федерации в части безопасности и доступности, включающего схему размещения элементов благоустройства с обозначениями (малые архитектурные формы, элементы озеленения, парковки, проезды, тротуары, пешеходные дорожки и т.д.) и расчет/сметный расчет планируемых работ, иное по усмотрению заявителей; | 10 |
| 4.2. | - изготовленного силами заявителей, в том числе включающего схему размещения элементов благоустройства с обозначениями (малые архитектурные формы, элементы озеленения, парковки, проезды, тротуары, пешеходные дорожки и т.д.) и расчет либо сметный расчет планируемых работ, иное по усмотрению заявителей; | 8 |
| 4.3. | - содержащего только схему размещения элементов благоустройства с обозначениями (малые архитектурные формы, элементы озеленения, парковки, проезды, тротуары, пешеходные дорожки и т.д.), или расчет либо сметный расчет планируемых работ, или иное по усмотрению заявителей | 4 |
| 5. | Количество человек, заинтересованных в благоустройстве общественной территории (далее - целевая группа), что подтверждается документально в произвольной форме (данные анкетирования, социологического опроса, голосования путем сбора подписей и т.д.): |  |
| 5.1. | - до 30 человек, включая уполномоченное лицо; | 4 |
| 5.2. | - от 30 до 100 человек, включая уполномоченное лицо; | 6 |
| 5.3. | - свыше 100 человек, включая уполномоченное лицо | 10 |

Приложение № 5

к программе

«Формирование современной городской

среды в городе Великие Луки

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке информирования населения о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки», в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы

1. Настоящее Положение определяет порядок информирования населения Псковской области о ходе выполнения муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Великие Луки" (далее - муниципальная программа), в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы.

2. Информирование населения города Великие Луки о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы, осуществляет Администрации города Великие Луки (далее - Администрация).

3. Информирование населения города Великие Луки о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы, осуществляется путем:

1) размещения не реже одного раза в месяц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в социальных сетях Администрации города Великие Луки новостей о реализации мероприятий по благоустройству в муниципальных образованиях области, а также, по мере необходимости - комментариев и разъяснений по обращениям граждан в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий;

2) размещения и своевременной актуализации на официальном сайте муниципального образования «Город Великие Луки» velikieluki.gosuslugi.ru информации:

а) об изменениях, вносимых в муниципальную программу и в принятые в соответствии с муниципальной программой нормативные правовые акты;

б) плана реализации муниципальной программы;

в) ежегодных отчетов о реализации муниципальной программы;

г) адресных перечней благоустроенных общественных и дворовых территорий.

Приложение № 6

к программе

«Формирование современной городской

среды в городе Великие Луки»

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы "Формирование

современной городской среды в городе Великие Луки"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки» разработано для организации мероприятий Общественной комиссии по определению перечня дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования в целях включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки» и осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.

1.2. Общественная комиссия формируется Администрацией муниципального образования города Великие Луки (далее - Администрация) из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций муниципального образования г. Великие Луки и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

2. ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

2.1. Общественная комиссия осуществляет оценку представленных на рассмотрение предложений (далее - Заявка) в соответствии с Порядком отбора для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, муниципальных территорий общего пользования для подготовки программы "Формирование современной городской среды в городе Великие Луки", утвержденным постановлением Администрации (далее - Порядок, программа).

2.2. Общественная комиссия осуществляет контроль и координацию за ходом выполнения конкретных мероприятий в рамках программы.

2.3. Общественная комиссия осуществляет организацию проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в случае принятия решения о проведении рейтингового голосования Главой Администрации города Великие Луки.

2.4. Общественная комиссия осуществляет функции по проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

3.1. Руководство Общественной комиссией осуществляет председатель Общественной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Общественной комиссии.

3.2. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее членов. Каждый член Общественной комиссии имеет один голос.

3.3. Решения Общественной комиссии принимаются простым большинством голосов членов Общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Общественной комиссии является решающим.

3.4. На заседаниях Общественной комиссии могут присутствовать представители заинтересованных лиц участников отбора дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования (далее - отбор). Полномочия указанных представителей подтверждаются документально в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Общественная комиссия имеет право в целях подтверждения достоверности представленного акта обследования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования осуществлять осмотр территории с выездом на место.

3.6. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора, в том числе после осуществления Общественной комиссией выездного заседания, Общественная комиссия имеет право отстранить такого участника от участия в отборе.

3.7. Общественная комиссия после истечения срока подачи заявок в течение 5 рабочих дней проводит проверку данных, предоставленных участниками отбора.

3.8. Решения Общественной комиссии в день их принятия оформляются протоколом заседания комиссии, который подписывают члены Общественной комиссии, принявшие участие в заседании комиссии. Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии. Протокол заседания Общественной комиссии составляется в двух экземплярах, один из которых остается в комиссии.

3.9. На основании решения Общественной комиссии об оценке представленных участниками отбора дворовых территорий и муниципальной территории общего пользования и принятия решения о включении или об отказе включения в программу Администрацией формируется программа на соответствующий период.

3.10. Протокол рассмотрения и оценки Заявок на участие в отборе подписывается всеми членами общественной комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии, и передается в течение 3 рабочих дней в МУ «УЖКХ Администрации города» и размещается в сети интернет на официальном сайте муниципального образования «Город Великие Луки» velikieluki.gosuslugi.ru в течение 5 рабочих дней с поступления.

3.11. Общественная комиссия на своих заседаниях в целях контроля и координации реализации программы рассматривает, обобщает, анализирует и другие вопросы, относящиеся к реализации программы.

3.12. Общественная комиссия в случае принятия решения Главой Администрации города Великие Луки о проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, организует проведение рейтингового голосования.

3.13. Решения Общественной комиссии носят рекомендательный характер.

4. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Контроль за реализацией программы осуществляется Общественной комиссией с учетом положений законодательных и иных нормативных правовых актов обеспечения открытости информации и общественного контроля в сфере благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

СОСТАВ

ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ВЕЛИКИЕ ЛУКИ"

Глава Администрации города Великие Луки, председатель Общественной комиссии;

Начальник МУ "УЖКХ Администрации города Великие Луки", заместитель председателя Общественной комиссии;

Заместитель начальника МУ "УЖКХ Администрации города Великие Луки", секретарь Общественной комиссии.

Члены Общественной комиссии:

Первый заместитель главы города Великие Луки;

Сопредседатель ОНФ по Псковской области (по согласованию);

Заместитель главы Администрации города Великие Луки по социальной сфере;

Председатель комитета по строительству, архитектуре и градостроительству Администрации города Великие Луки;

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Великие Луки;

Директор ООО «ДСУ г. Великие Луки» (по согласованию);

Главный редактор АНО «Редакция газеты "Великолукская правда» (по согласованию);

Директор ООО «Спецавтохозяйство» (по согласованию);

Председатель Великолукской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов;

Великолукская Местная организация ВОС;

Заместитель начальника отдела надзорной и профилактической работы по г. Великие Луки;

Государственный инспектор по ГИБДД полиции ОМВД по г. Великие Луки;

Заместитель председателя - начальник отдела комитета ГО, ЧС и МР Администрации города Великие Луки.

Приложение N 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в городе Великие Луки»

**Раздел II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |
| --- |
| **«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ВЕЛИКИЕ ЛУКИ»**  1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" |
| Период (этапы) реализации | 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды территории муниципального образования «Город Великие Луки» |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 578632,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | |
| Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя по годам (этапам) реализации | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий (шт.) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Количество реализованных проектов (шт.) | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Увеличение площади городских территорий, на которых проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского (га) | 4,0 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | |
| Организация благоустройства и санитарного содержания городского пляжа (%) | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | |
| Процент исполненных мероприятий по содержанию и текущему обслуживанию объектов благоустройства города Великие Луки по отношению к запланированному количеству мероприятий | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
| Количество отловленных животных без владельцев (голов) | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | |
|  | Ответственный за выполнение регионального проекта МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки» | | Срок реализации (2025-2030 годы) | | |
| 1.1 | Повышение уровня благоустройства на территории города Великие Луки | Количество реализованных проектов благоустройства | | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, поддержка гражданских инициатив» | | | | |
|  | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" | | |
| 2.1 | Повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления, создание условий для развития проектов местных инициатив | Совершенствование территориального общественного самоуправления | | Количество реализованных проектов | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города» | | | | |
|  | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" | | |
| 3.1 | Повышение качества содержания и улучшение состояния территории города Великие Луки | Повышение уровня комплексного благоустройства территории города Великие Луки | | Увеличение площади городских территорий, на которых проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского | |
| Организация благоустройства и санитарного содержания городского пляжа | |
| Процент исполненных мероприятий по содержанию и текущему обслуживанию объектов благоустройства города Великие Луки по отношению к запланированному количеству мероприятий | |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории города Великие Луки» | | | | |
|  | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" | | |
| 4.1 | Создание благоприятных и безопасных условий проживания | Увеличение количества отловленных животных | | Количество отловленных животных без владельцев | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе: | 578632,4 | 97553,6 | 110429,4 | 109422,6 | 87075,6 | 87075,6 | 87075,6 | |
| федеральный бюджет | 56865,8 | 11976,1 | 23015,2 | 21874,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 11049,9 | 2126,0 | 1881,5 | 2095,4 | 1649,0 | 1649,0 | 1649,0 | |
| городской бюджет | 466370,7 | 76060,5 | 78141,7 | 78061,7 | 78035,6 | 78035,6 | 78035,6 | |
| внебюджетные средства | 44346,0 | 7391,0 | 7391,0 | 7391,0 | 7391,0 | 7391,0 | 7391,0 | |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в городе Великие Луки»

**Раздел III. СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ**

|  |
| --- |
| «Формирование современной городской среды»  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение регионального проекта | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки» |

|  |
| --- |
| 2. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название результата, единица измерения | Базовое значение результата (в очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в городе Великие Луки»

**Раздел IV. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |
| --- |
| ПАСПОРТ  комплекса процессных мероприятий  «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, поддержка гражданских инициатив»  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки» |

|  |
| --- |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название результата, единица измерения | Базовое значение результата (в очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 гол | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество реализованных проектов | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

|  |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ  комплекса процессных мероприятий  «Благоустройство города»  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" | |
| Связь с муниципальной программой | | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки» | |

|  |
| --- |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название результата, единица измерения | | Базовое значение результата (в очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 гол | 2029 год | 2030 год | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Увеличение площади городских территорий, на которых проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского | | 4,0 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | |
| Организация благоустройства и санитарного содержания городского пляжа | | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | |
| Доля исполненных мероприятий по содержанию и текущему обслуживанию объектов благоустройства города Великие Луки по отношению к запланированному количеству мероприятий | | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
| ПАСПОРТ  комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории города Великие Луки»  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки» |

|  |
| --- |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название результата, единица измерения | Базовое значение результата (в очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 гол | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество отловленных животных без владельцев | 40 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |

Приложение N 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в городе Великие Луки»

**Раздел V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |
| --- |
| **«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ВЕЛИКИЕ ЛУКИ»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации), тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект 1 «Формирование современной городской среды в городе Великие Луки» | Федеральный бюджет | 56865,8 | 11976,1 | 23015,2 | 21874,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 799,9 | 121,0 | 232,5 | 446,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 78,3 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО региональные проекты |  | 57744,0 | 12123,2 | 23273,8 | 22347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, поддержка гражданских инициатив» | Городской бюджет | 18000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Благоустройство города» | Областной бюджет | 1784,0 | 594,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 | 238,0 |
| Городской бюджет | 447092,4 | 72834,4 | 74915,6 | 74835,6 | 74835,6 | 74835,6 | 74835,6 |
| Внебюджетные источники | 44346,0 | 7391,0 | 7391,0 | 7391,0 | 7391,0 | 7391,0 | 7391,0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории города Великие Луки» | Областной бюджет | 8466,0 | 1411,0 | 1411,0 | 1411,0 | 1411,0 | 1411,0 | 1411,0 |
| Городской бюджет | 1200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | ИТОГО комплексы процессных мероприятий |  | 520888,4 | 85430,4 | 87155,6 | 87075,6 | 87075,6 | 87075,6 | 87075,6 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе:  федеральный бюджет:  областной бюджет:  городской бюджет:  внебюджетные источники: | | 578632,4 | 97553,6 | 110429,4 | 109422,6 | 87075,6 | 87075,6 | 87075,6 |
| 56865,8 | 11976,1 | 23015,2 | 21874,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11049,9 | 2126,0 | 1881,5 | 2095,4 | 1649,0 | 1649,0 | 1649,0 |
| 466370,7 | 76060,5 | 78141,7 | 78061,7 | 78035,6 | 78035,6 | 78035,6 |
| 44346,0 | 7391,0 | 7391,0 | 7391,0 | 7391,0 | 7391,0 | 7391,0 |