
ПРОЕКТ



ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

г. Великие Луки

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие жилищно – коммунального

хозяйства и повышение энергетической

эффективности в городе Великие Луки»

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=16AC6B2A610481CDFE20C0A9E3694CCB1DD5E03B2541A5664978783CC31E726CE281DE7257284FBBd0o3L) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=16AC6B2A610481CDFE20C0BFE00511C31ED7B7332647AA39142723619417783BA5CE873013264CB30275B8dFoCL) Администрации города Великие Луки от 07.10.2024 №2662 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Великие Луки», [статьей 34](consultantplus://offline/ref=16AC6B2A610481CDFE20C0BFE00511C31ED7B7332647AA321C2723619417783BA5CE873013264CB3027DBEdFoAL) Устава муниципального образования «Город Великие Луки» Администрация города Великие Луки постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P28) «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Великие Луки».
2. Признать утратившим силу с 01.01.2025 года:
3. постановление Администрации города Великие Луки от 30.12.2022 №3684 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Великие Луки»;
4. постановление Администрации города Великие Луки от 17.04.2023 №861 «О внесении изменений в постановление Администрации города Великие Луки от 30.12.2022 №3684 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Великие Луки»;
5. постановление Администрации города Великие Луки от 19.12.2023 №3075 «О внесении изменений в постановление Администрации города Великие Луки от 30.12.2022 №3684 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Великие Луки»;
6. постановление Администрации города Великие Луки от 19.03.2024 №661 «О внесении изменений в постановление Администрации города Великие Луки от 30.12.2022 №3684 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Великие Луки».
7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.
8. Отделу по связям с общественностью и информационному обеспечению Администрации города Великие Луки опубликовать настоящее постановление в газете «Великолукская Правда» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Город Великие Луки» velikieluki.gosuslugi.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы Администрации города Великие Луки по сферам ведения.

Глава Администрации города А.Г. Беляев

Согласовано:

Первый заместитель Главы

Администрации города В.Б. Каменский

Заместитель Главы

Администрации города С.В. Бураченок

по экономике и финансам

Начальник Финансового управления

Администрации города Н.В. Дмитриева

Начальник правового управления

Администрации города М.Е. Максимова

Управляющая делами Администрации

города Н.В. Ильина

Проект постановления вносит:

И.о. начальника управления ЖКХ А.В. Андреев

Исполнитель: МУ «УЖКХ г. Великие Луки»

(Пщелко Юлия Александровна т. 3-26-89)

Рассылка:

Финансовое управление – 1 экз.

Администрация города – 1 экз.

УЖКХ- 1 экз.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ВЕЛИКИЕ ЛУКИ»**

**Раздел I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Полномочия Администрации муниципального образования "Город Великие Луки" в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены соответствующими пунктами [статьи 14](consultantplus://offline/ref=16AC6B2A610481CDFE20C0A9E3694CCB1DD4E0372246A5664978783CC31E726CE281DE7755d2oEL) Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [статьей 4](consultantplus://offline/ref=16AC6B2A610481CDFE20C0BFE00511C31ED7B7332647AA321C2723619417783BA5CE873013264CB30274B9dFo3L) Устава муниципального образования "Город Великие Луки" и являются наиболее актуальными для жителей города Великие Луки, так как определяют состояние инфраструктуры города.

Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности города - одна из актуальных проблем современного градостроительства, которое решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения.

Жилищно-коммунальное хозяйство становится той отраслью экономики, которая не только влияет на условия жизнедеятельности населения, но и сдерживает процесс реформирования экономики российского государства в целом. Это связано с недооцененностью масштабов отрасли, недостаточным пониманием ее места в системе мер жизненного уровня населения.

Одним из приоритетов реализации муниципальной программы является обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Великие Луки.

Цель муниципальной программы – создание благоприятных и безопасных условий проживания жителей города, повышение энергоэффективности.

Бесперебойное снабжение потребителей теплом, горячей и холодной водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды, являются основой социальной стабильности города.

Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов на сегодняшний день в полном объеме не достигнуты.

В состав жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающего жизнедеятельность города Великие Луки, входит 4 ресурсоснабжающих организаций, оказывающих услуги по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению.

При предоставлении коммунальных услуг потребителям на территории города Великие Луки предприятия и организации испытывают трудности как объективного, так и субъективного характера. Несмотря на ежегодное выделение бюджетных средств на капитальный ремонт объектов жилищно - коммунального хозяйства, объем их крайне недостаточен. Основной причиной такой ситуации является высокая степень износа жилищного фонда, объектов и инженерных сетей коммунальной инфраструктуры и муниципальной энергетики, что не позволяет предоставлять населению города коммунальные услуги надлежащего качества.

Стремительные темпы старения жилищного фонда, недостаточное финансирование привели к росту объема жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта. В рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 – 2043 годы предусмотрен капитальный ремонт в 713 многоквартирных домах, расположенных на территории города Великие Луки (за исключением многоквартирных домов блокированной застройки и домов, признанных аварийными и подлежащими сносу).

На 1 января 2024 года жилищный фонд муниципального образования "Город Великие Луки" насчитывал 2477,2 тыс.м2 общей площади, в том числе МКД – 1913,04 тыс. м2, ИЖС – 435,06 тыс.м², дома блокированной застройки – 129,1 тыс.м².

По формам собственности жилищный фонд распределяется следующим образом: государственный – 1,2 %, муниципальный – 4,2 %, частный – 94,6 %. По материалу стен представлены в основном панельные и кирпичные дома. Их доля составляет 74,6 % в общей площади жилых помещений.

Комфортность жилищ и доступность коммунальных услуг для потребителей обеспечивает благоустройство жилищного фонда.

[Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47](https://docs.cntd.ru/document/901966282) (ред. 28.09.2022) утверждено Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. В соответствии с пунктом 45 Положения, в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, необходимо заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома. Результаты обследования дома специализированной организацией являются одним из оснований для принятия межведомственной комиссией решения о признании дома аварийным и подлежащим сносу, а также постановки вопроса о переселении граждан в иные жилые помещения муниципального жилищного фонда (постоянное либо маневренное).

Расселение аварийного жилищного фонда является одной из ключевых задач Правительства Российской Федерации. Речь идет не столько об улучшении жилищных условий, сколько об обеспеченности сохранения жизни и здоровья людей.

В настоящее время состояние коммунальной инфраструктуры города характеризуется низкой степенью развития.

Система водоснабжения в городе Великие Луки централизованная. Современное социально-экономическое развитие города должно обеспечивать комфортность проживания его жителей.

Природный газ является одним из ряда высокоэффективных дешевых энергоносителей, поэтому развитие газификации занимает важное место в социально-экономическом развитии города Великие Луки. На сегодняшний день в городе Великие Луки не газифицировано природным газом около 30% жилищного фонда, включая частный сектор, в том числе многоквартирные жилые дома, снабжаемые сжиженным газом от групповых резервуарных установок, которые находятся на балансе МУ «УЖКХ Администрации г. Великие Луки» и которые требуют обслуживания, содержания по всем соответствующим нормам и правилам безопасности.

Более того, необходимо учитывать перспективное планирование городской застройки и структурных изменений в развитии города.

Ежегодное недофинансирование отрасли привело к высокой степени износа инженерных сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры. На 01 января 2024 года в муниципальном образовании "Город Великие Луки" нуждались в замене 53,8 % водопроводных сетей, 73,7 % - канализационных сетей и 75,4 % - тепловых сетей. Высокий уровень износа оборудования и инженерных сетей привел к большому количеству аварий на объектах.

Очень важно сведение к минимуму возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях в период отопительного сезона, и одним из факторов снижения аварий на водопроводных и тепловых сетях является перекладка аварийных участков. Данные работы ежегодно проводятся в период подготовки жилищно - коммунального хозяйства города к осенне-зимнему периоду, проведенный объем работ способствует уменьшению удельного веса сетей (теплоснабжения, водоснабжения и канализации), нуждающихся в замене.

Качественное освещение современного города - необходимое условие его жизнедеятельности. Автомобилизация города, рост деловой активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают значимость наружного освещения как одного из объектов благоустройства города. В настоящее время система наружного освещения города представляет собой общую протяженность линий наружного освещения 251,6 км и имеет 4183 единиц светильников.

Повышение энергетической эффективности экономики стало одной из первоочередных задач государственной политики.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была определена Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

В рамках этой работы разработан и принят Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и план мероприятий по реализации Федерального закона, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования «Город Великие Луки».

Развитие территорий посредством подготовки документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Великие Луки способствует созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения и экономическому развитию города.

Приоритетами в сфере реализации является разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Великие Луки.

Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятий по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований (в том числе внесение изменений в такие документы), не расположенных на приграничных территориях.

Сложившаяся ситуация в жилищно-коммунальном комплексе заключается в низком уровне финансирования отрасли, отсутствии экономических стимулов, обеспечивающих модернизацию основных фондов и внедрение энергосберегающих технологий, нерациональных затратах и издержках предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Изложенные проблемы носят комплексный характер, требуют значительных инвестиционных ресурсов и не могут быть решены без участия органов местного самоуправления, организаций жилищно - коммунального и топливно-энергетического комплексов, а также его жителей.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить реализацию цели муниципальной политики в сфере жилищно - коммунального хозяйства на долгосрочный период и способствует решению вышеназванных проблем.

Приложение N 1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности

в городе Великие Луки»

**Раздел II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |
| --- |
| **«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ВЕЛИКИЕ ЛУКИ»**  1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" |
| Период (этапы) реализации | 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание благоприятных и безопасных условий проживания жителей города, повышение энергоэффективности |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 863 625,2 тыс. рублей. |

|  |
| --- |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя по годам (этапам) реализации | | | | | |
| очередной финансовый год 2025 | 1-й год планового периода 2026 | 2-й год планового периода 2027 | N-й год планового периода 2028 | N-й год планового периода 2029 | N-й год планового периода 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество снесенных многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания (ед.) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных и/или реконструированных (модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры (ед.) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Количество бюджетных учреждений, в которых запланированы и проведены мероприятия по энергосбережению (ед.) | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка уличных светильников (шт.) | 403 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Уровень выполнения муниципальных функций в сфере муниципального хозяйства (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Региональный проект «Наименование» | | | |
|  | Ответственный за выполнение регионального проекта | | Срок реализации (год начала - год окончания) | |
| 1.1 | Задача 1 |  | |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Жилищное хозяйство города Великие Луки» | | | |
|  | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" | |
| 2.1 | Задача 1 Улучшение условий проживания граждан | Обеспечение граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам | | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания (ед.) |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Коммунальное хозяйство города Великие Луки» | | | |
|  | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" | |
| 3.1 | Задача 1 Создание условий для повышения надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Увеличение численности населения города Великие Луки, для которого улучшится качество коммунальных услуг | | Количество построенных и/или реконструированных (модернизированных) объектов коммунальной инфраструктуры (ед.) |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Великие Луки» | | | |
|  | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" | |
| 4.1 | Задача 1 Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами, муниципальных учреждений, органов местного самоуправления | Повышение энергетической эффективности города Великие Луки | | Количество бюджетных учреждений, в которых запланированы и проведены мероприятия по энергосбережению (ед.) |
| Установка уличных светильников (шт.) |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности и выполнения функции органа власти и иных структур» | | | |
|  | Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" | |
| 5.1 | Задача 1 Ежегодное выполнение в полном объеме исполнительно-распорядительных полномочий МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" | Обеспечение эффективной деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | | Уровень выполнения муниципальных функций в сфере муниципального хозяйства (%) |

|  |
| --- |
| 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации, тыс. рублей | | | | | |
| очередной финансовый год 2025 | 1-й год планового периода 2026 | 2-й год планового периода 2027 | N-й год планового периода 2028 | N-й год планового периода 2029 | N-й год планового периода 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Велики Луки» (всего), в том числе: | 863625,2 | 199163,0 | 160556,6 | 159297,4 | 114869,4 | 114869,4 | 114869,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 6890,0 | 2890,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| городской бюджет | 856735,2 | 196273,0 | 159756,6 | 158497,4 | 114069,4 | 114069,4 | 114069,4 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности

в городе Великие Луки»

**Раздел III. СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ**

|  |
| --- |
| «Наименование»  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение регионального проекта |  |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Наименование» |

|  |
| --- |
| 2. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название результата, единица измерения | Базовое значение результата (в очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) | | | |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | N-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности

в городе Великие Луки»

**Раздел IV. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |
| --- |
| ПАСПОРТ  комплекса процессных мероприятий  «Жилищное хозяйство города Великие Луки»  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Велики Луки» |

|  |
| --- |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название результата, единица измерения | Базовое значение результата (в очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) | | | | | |
| очередной финансовый год 2025 | 1-й год планового периода 2026 | 2-й год планового периода 2027 | N-й год планового периода 2028 | N-й год планового периода 2029 | N-й год планового периода 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество снесенных многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания (ед.) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ  комплекса процессных мероприятий  «Коммунальное хозяйство города Великие Луки»  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" | |
| Связь с муниципальной программой | | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Велики Луки» | |

|  |
| --- |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название результата, единица измерения | Базовое значение результата (в очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) | | | | | |
| очередной финансовый год 2025 | 1-й год планового периода 2026 | 2-й год планового периода 2027 | N-й год планового периода 2028 | N-й год планового периода 2029 | N-й год планового периода 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество построенных и/или реконструированных (модернизированных) объектов коммунальной инфраструктуры (ед.) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| ПАСПОРТ  комплекса процессных мероприятий  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Великие Луки»  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Велики Луки» |

|  |
| --- |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название результата, единица измерения | Базовое значение результата (в очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) | | | | | |
| очередной финансовый год 2025 | 1-й год планового периода 2026 | 2-й год планового периода 2027 | N-й год планового периода 2028 | N-й год планового периода 2029 | N-й год планового периода 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество бюджетных учреждений, в которых запланированы и проведены мероприятия по энергосбережению (ед.) | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка уличных светильников (шт.) | 403 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |

|  |
| --- |
| ПАСПОРТ  комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение деятельности и выполнения функции органа власти и иных структур»  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса мероприятий | МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Велики Луки» |

|  |
| --- |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название результата, единица измерения | Базовое значение результата (в очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) | | | | | |
| очередной финансовый год 2025 | 1-й год планового периода 2026 | 2-й год планового периода 2027 | N-й год планового периода 2028 | N-й год планового периода 2029 | N-й год планового периода 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Уровень выполнения муниципальных функций в сфере муниципального хозяйства (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение N 4

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности

в городе Великие Луки»

**Раздел V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |
| --- |
| **«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ВЕЛИКИЕ ЛУКИ»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации), тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | очередной финансовый год 2025 | 1-й год планового периода 2026 | 2-й год планового периода 2027 | N-й год планового периода 2028 | N-й год планового периода 2029 | N-й год планового периода 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект 1 «Наименование» | ― | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Региональный проект 2 «Наименование» | ― | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | И т.д. | ― | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО региональные проекты | ― | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Жилищное хозяйство города Великие Луки» | Областной бюджет | 4500,0 | 500,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Городской бюджет | 4500,0 | 500,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Коммунальное хозяйство города Великие Луки» | Областной бюджет | 2390,0 | 2390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городской бюджет | 176646,8 | 46592,3 | 53678,1 | 52415,1 | 7987,1 | 7987,1 | 7987,1 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Великие Луки» | Городской бюджет | 292975,8 | 83482,8 | 41898,6 | 41898,6 | 41898,6 | 41898,6 | 41898,6 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Обеспечение деятельности и выполнения функции органа власти и иных структур» | Городской бюджет | 382612,6 | 65697,9 | 63379,9 | 63383,7 | 63383,7 | 63383,7 | 63383,7 |
|  | ИТОГО комплексы процессных мероприятий | Областной бюджет | 6890,0 | 2890,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Городской бюджет | 856735,2 | 196273,0 | 159756,6 | 158497,4 | 114069,4 | 114069,4 | 114069,4 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе:  федеральный бюджет:  областной бюджет:  городской бюджет:  внебюджетные источники: | | 863625,2 | 199163,0 | 160556,6 | 159297,4 | 114869,4 | 114869,4 | 114869,4 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6890,0 | 2890,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 856735,2 | 196273,0 | 159756,6 | 158497,4 | 114069,4 | 114069,4 | 114069,4 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |