Приложение № 1

к распоряжению КЧС и ПБ города

от 25.02.2025 № 3

### П Л А Н

противопаводковых мероприятий на 2025 год на территории города Великие Луки.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Прим. |
| 1. | Уточнение мест возможных подтоплений, заторов и потенциально опасных мест выхода населения на лед на водных объектах в период ледохода. | до 01.03.2025 | Комитет ГО, ЧС и МР Администра-ции города, отделение № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области», поисково-спаса-тельный отряд в городе Великие Луки АСС ПО ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС». |  |
| 2. | Уточнение списка граждан, проживающих в зонах возможного подтопления, с целью своевременного и оперативного проведения эвакуационных мероприятий. | до 01.03.2025 | УЖКХ Администрации города Великие Луки, эвакуационная комиссия города. |  |
| 3. | В соответствии с требованиями «СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003» провести проверку технического состояния гидротехнических сооружений, расположенных на подведомственной территории. Выполнить подготовительные работы по безаварий-ному пропуску льда на гидротехнических сооруже-ниях, в том числе провести при необходимости ра-боты по разрушению сплошного ледяного покрова. | до начала павод-ковых явлений. | УЖКХ Администрации города Великие Луки, МП «Водоканал». |  |
| 4. | Обследование береговых защитных сооружений, дамб и выполнение комплекса инженерно-технических мероприятий по их ремонту и подсыпке. | до начала павод-ковых явлений. | УЖКХ Администрации города Великие Луки. |  |
| 5. | Проведение мероприятий по расчистке водопропуск-ных сооружений и ливневой канализации, защите мостов и укреплению обочин дорог. | в течение павод-кового периода. | УЖКХ Администрации города Великие Луки. |  |
| 6. | Осуществление мониторинга гидрологической обстановки на водоемах города, контроль за состоянием гидротехнических и водопропускных сооружений. | в течение павод-кового периода. | Комитет ГО, ЧС и МР Администра-ции города, ПСО в городе Великие Луки ГКУ ПО «УОД в ЧС», отделе-ние № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области», МП «Водоканал». |  |
| 7. | Корректировка Плана обеспечения безопасности на водных объектах и Плана действий по предупрежде-нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | до 01.03.2025 | Комитет ГО, ЧС и МР  Администрации города. |  |
| 8. | Проверка технического состояния гидротехнических, водопропускных и водоотводных сооружений с целью оценки их готовности к паводковому периоду. | до 01.03.2025 | УЖКХ Администрации города Великие Луки. |  |
| 9. | Проведение разведки мест возможных заторов и разлива рек, образования зон подтопления в результате обильного таяния снега. | в течение павод-кового периода. | ПСО в городе Великие Луки ГКУ ПО «УОД в ЧС», отделение № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области». |  |
| 10. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период, в том числе на водных объектах области. | до 01.03.2025 | Комитет ГО, ЧС и МР  Администрации города. |  |
| 11. | Проведение инструктажей диспетчерского состава единой дежурно-диспетчерской службы города, в том числе по доведению информации о порядке и сроках представления донесений о паводковой обстановке, выполненных мероприятиях, угрозах или фактах возникновения чрезвычайных ситуаций. | в течение павод-кового периода. | Комитет ГО, ЧС и МР Администрации города. |  |
| 12. | Проведение разъяснительной работы среди населе-ния, проживающего в частном жилом секторе, о необходимости заблаговременной очистки от снега и мусора открытых водостоков в местах проживания. | в течение павод-кового периода. | УЖКХ Администрации города Великие Луки. |  |
| 13. | Проведение в дошкольных и общеобразовательных учреждениях города профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах города. | в течение павод-кового периода. | Управление образование Админи-страции города, отделение № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области», ПСО в городе Великие Луки ГКУ ПО «УОД в ЧС». |  |
| 14. | Транспортное обеспечение мероприятий по отселе-нию (эвакуации) населения из подтопляемых насе-ленных пунктов. | по решению КЧС и ПБ города. | Эвакуационная комиссия города, УЖКХ Администрации города Великие Луки, комитет ГО, ЧС и МР Администрации города. |  |
| 15. | Развертывание пунктов временного размещения на-селения, пострадавшего в результате подтоплений частного жилого сектора. | по решению КЧС и ПБ города. | Эвакуационная комиссия города, УЖКХ Администрации города Великие Луки, комитет ГО, ЧС и МР Администрации города. |  |
| 16. | Осуществление контроля за принятием оперативных мер по ликвидации подтоплений управляющими организациями по обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда. | в течение павод-кового периода. | УЖКХ Администрации города Великие Луки. |  |
| 17. | Планирование комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания острыми кишечны-ми инфекциями населения, попавшего в зоны под-топления. | в течение павод-кового периода. | Территориальный отдел в городе Великие Луки управления Федераль-ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, отдел здравоохранения Администрации города Великие Луки, комитет ГО, ЧС и МР Администрации города. |  |
| 18. | Предоставление в ЕДДС города сведений об угрозе и фактах подтопления зданий объектов потенциально опасных, с массовым пребыванием людей, жизне-обеспечения, социально значимых, топливно – энер-гетического комплекса, жилого сектора и эконо-мики. | в течение павод-кового периода. | Предприятия, организации и учреждения, незави­симо от формы собственности. |  |
| 19. | Обеспечение устойчивого электроснабжения объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов, уделив особое внимание безаварийной эксплуатации электроподстанций, расположенных в зонах возможных подтоплений. | в течение павод-кового периода. | Великолукский РЭС ПО «Южные электросети» филиала «Россети Северо-Запада» ОАО «Псковэнерго». |  |
| 20. | Обеспечение готовности поисково – спасательных и пожарно – спасательных формирований к действиям по ведению спасательных работ в период ледохода и паводковых вод. | в течение павод-кового периода. | 2 пожарно-спасательный отряд Федеральной противопрожарной службы Государственной противо-пожарной службы ГУ МЧС России по Псковской области, отделение № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области», ПСО в городе Великие Луки ГКУ ПО «УОД в ЧС». |  |
| 21. | Осуществление информирования и оповещения на-селения, проживающего на возможно подтаплива-емых территориях, о развитии паводковой обстанов-ки и порядке действий при угрозе и возникновении подтопления. | в течение павод-кового периода. | Отдел по связям общественностью и информационному обеспечению Администрации города Великие Луки, комитет ГО, ЧС и МР Администрации города. |  |
| 22. | Создание резерва финансовых ресурсов для выполнения противопаводковых мероприятий. | до 01.03.2025 | Финансовое управление Администрации города, комитет ГО, ЧС и МР Администрации города. |  |
| 23. | Своевременное предоставление сведений об угрозе и фактах подтопления в городе в ГУ МЧС России по Псковской области. | в течение павод-кового периода. | Комитет ГО, ЧС и МР Администрации города. |  |